## Slide 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA
Ingeniería sistemas computacionales
Semestre
7°
Actividad
Banco de Ejercicio
Alumno
Daniel osvaldo silias cárdenas
Docente
Francisco Javier Mingo Velazquez
No. Control
231260058
04/10/2026

## Slide 2
02
Introducción
01
Concluir un proyecto requiere revisar sus entregables y explicar qué objetivos se alcanzaron con la evidencia disponible.
02
La Unidad 6 aborda esta revisión mediante indicadores de desempeño, registros de aprendizaje y documentos de entrega.
03
El desarrollo utiliza los casos Corona, Multired y Banco Bansiso para resolver situaciones de evaluación y proponer condiciones de cierre.
04
Los datos de referencia y el ejemplo numérico ilustran el análisis. La decisión final de cierre depende de las pruebas y de la validación del responsable.

## Slide 3
03
Justificación
01
La evaluación permite detectar diferencias entre lo acordado y lo entregado antes de formalizar la conclusión del trabajo.
02
Comparar procesos con necesidades distintas ayuda a seleccionar evidencias adecuadas para cada proyecto.
03
Los ejercicios relacionan los cambios del cronograma con sus consecuencias y convierten los problemas del desarrollo en acciones de mejora.
04
Organizar el expediente y definir la aceptación facilita una entrega que el responsable pueda revisar y utilizar.

## Slide 4
04
Desarrollo · Condiciones de cumplimiento
Caso por resolver: definir las comprobaciones necesarias para autorizar el cierre.
01
Entregables: contrastar las funciones disponibles con el alcance y los requisitos acordados.
02
Calendario: identificar desviaciones respecto de las fechas de compromiso y explicar los cambios.
03
Pruebas: comprobar el funcionamiento y la atención de incidencias según su gravedad.
04
Entrega: verificar los documentos requeridos y el registro de conformidad del responsable.
Criterio de resolución: el éxito requiere evidencia de cumplimiento, además de actividades terminadas.

## Slide 5
05
Relación con las actividades anteriores
01
Planificación: el cronograma de ProjectLibre permite revisar duraciones, dependencias y fechas de entrega.
02
Gestión de tareas: las historias de Jira vinculan las funciones solicitadas con criterios de verificación.
03
Seguimiento visual: Trello organiza el trabajo por estados y permite identificar pendientes de revisión.
04
Modelado y pruebas: los diagramas BPMN y las simulaciones aportan evidencia del comportamiento del proceso.
Cada herramienta aporta información distinta. La evaluación final reúne estas evidencias para revisar el cumplimiento.

## Slide 6
06
Continuidad del trabajo de Multired
Etapa de trabajo | Información útil para la evaluación
TS01–TS02 · Definición y requisitos | Objetivos, alcance y funciones que deben verificarse.
TS03–TS04 · Flujo y herramientas | Modelo del proceso y comprobación de su compatibilidad.
TS05–TS06 · Escenarios y pruebas | Casos preparados, resultados y comportamiento ante fallas.
TS07 · Análisis de resultados | Tiempos de ciclo y comparación de los escenarios ejecutados.
Esta relación organiza las etapas trabajadas anteriormente. El cumplimiento requiere sus evidencias correspondientes.

## Slide 7
07
Consistencia de las evidencias
Caso adicional: un tablero muestra una tarea terminada, pero el reporte todavía registra pruebas pendientes.
01
Identificar qué requisito cubre la tarea y cuál es el criterio para considerarla completa.
02
Revisar la fecha de las capturas, los archivos de simulación y los resultados de las pruebas.
03
Corregir las diferencias entre el cronograma, las tarjetas y el informe final.
04
Registrar pendientes reales y conservar una versión identificable de los archivos entregados.
Criterio de resolución: los estados del tablero y el informe deben describir la misma situación comprobada.

## Slide 8
08
Revisión del proceso comercial de Corona
Caso por resolver: comprobar la cobertura y el funcionamiento de las etapas de Corona.
01
Proceso cubierto: seguir el recorrido desde la producción hasta la venta, incluyendo existencias, almacén y distribución.
02
Trabajo organizado: comprobar las siete actividades y sus vínculos en el cronograma, junto con los registros de Jira.
03
Ejecución comprobada: revisar la conexión entre las etapas y conservar los resultados de las pruebas.
04
Cambio rastreable: relacionar CR-2026-001 con la nueva duración y las fechas afectadas.
Criterio de resolución: la planificación sirve de base. El cierre requiere pruebas y documentación final.

## Slide 9
09
Análisis de la ampliación del cronograma
Datos del caso: la simulación de producción aumenta de 6 a 8 días por ajustes del modelo.
Aspecto | Análisis del cambio
Variación | 8 − 6 = 2 días adicionales, equivalentes al 33,3 % de la duración inicial.
Impacto | Las tareas sucesoras pueden desplazarse. El efecto final depende de las dependencias y la holgura.
Control | Actualizar el cronograma en ProjectLibre y registrar el motivo, el impacto y la decisión.
Estado | El registro indica aprobación pendiente. El cambio no debe tratarse como autorizado.
Criterio de resolución: revisar las dependencias y obtener la decisión correspondiente antes de consolidar el cambio.

## Slide 10
10
Validación del modelo interbancario
Datos del caso: seguimiento del 18/09/2026 y 45 % de avance en la actividad de ajuste del BPMN.
01
El seguimiento identifica problemas de ubicación y enlace entre elementos del modelo BPMN.
02
La revisión debe comprobar el traslado del modelo entre Draw.io, Camunda, Bizagi y Bonita.
03
El cierre queda condicionado a terminar la corrección, probar el proceso y reunir sus resultados.
04
La propuesta del 05/10/2026 necesita una decisión y una actualización del cronograma.
Criterio de resolución: el 45 % corresponde a la actividad descrita. No demuestra el avance global ni el cierre del proyecto.

## Slide 11
11
Pruebas del servicio de atención bancaria
Caso por resolver: establecer qué pruebas respaldan los resultados de la atención bancaria.
01
Flujo de clientes: revisar cómo ingresan los usuarios y cómo pasan de la fila a la ventanilla.
02
Escenarios: ejecutar configuraciones distintas y registrar el comportamiento de cada una.
03
Comparación: explicar las diferencias encontradas con base en los datos de las simulaciones.
04
Expediente: reunir el modelo, las pruebas y el análisis para su revisión final.
Criterio de resolución: la planificación organiza el trabajo. El cierre exige resultados verificables de los escenarios.

## Slide 12
12
Medidas de desempeño del proyecto
Dimensión | Indicador propuesto | Evidencia
Alcance | Entregables completos / acordados × 100 | Lista de entregables revisada
Tiempo | Fecha real − fecha prevista, en días | Cronograma y registro de cambios
Calidad | Errores abiertos por nivel de gravedad | Registro de pruebas e incidencias
Requisitos | Requisitos validados / definidos × 100 | Matriz de validación
Documentación | Documentos completos / requeridos × 100 | Inventario del expediente
Aceptación | Conformidad registrada del responsable | Acta o registro de validación
Criterio de resolución: cada indicador necesita una definición, una fecha de corte y una fuente comprobable.

## Slide 13
13
Aplicación de las medidas de desempeño
Ejemplo académico ficticio: 8 de 10 requisitos validados, 4 de 5 documentos completos y 3 días de retraso.
Indicador | Cálculo | Lectura del resultado
Requisitos | 8 / 10 × 100 = 80 % | Quedan dos requisitos por validar.
Documentación | 4 / 5 × 100 = 80 % | Falta un documento del expediente.
Desviación temporal | Fecha real − prevista = +3 días | La entrega ocurre tres días después de lo previsto.
Criterio de resolución: estos datos muestran pendientes. No permiten declarar el éxito total ni representan resultados reales de los tres proyectos.

## Slide 14
14
Registro de un aprendizaje del cronograma
Situación: una actividad amplía su duración y afecta a las tareas posteriores.
Elemento | Registro propuesto
Problema y causa | La modificación afecta una actividad con sucesoras vinculadas.
Impacto | Las fechas posteriores se desplazan y requieren revisar el plan.
Aprendizaje | Analizar dependencias y holgura antes de modificar una duración.
Acción futura | Registrar el cambio, calcular su efecto, comunicarlo y actualizar el cronograma.
Relación con el caso: CR-2026-001 de Corona permite practicar este análisis.

## Slide 15
15
Procesos y objetivos de los casos
Aspecto | Corona | Multired | Banco Bansiso
Proceso | Flujo desde la fabricación hasta la venta, con control de existencias | Operaciones de retiro y consulta entre cajero y banco | Ingreso de usuarios y servicio mediante filas y ventanillas
Objetivo | Representar el funcionamiento de la operación y la comercialización | Comprobar el intercambio del cajero con la entidad emisora | Comparar la espera y el servicio bajo distintas configuraciones
Planeación | Siete actividades relacionadas en el plan de trabajo | Plan temporal acompañado de registros de seguimiento | Siete actividades relacionadas en el plan de trabajo

## Slide 16
16
Organización y seguimiento de las actividades
Aspecto | Corona | Multired | Banco Bansiso
Planificación | ProjectLibre | ProjectLibre | ProjectLibre
Seguimiento | Tareas y recursos vinculados al calendario y a las historias de Jira | Registro del 18/09/2026, tareas en Jira y revisión del BPMN | Tareas y recursos vinculados al calendario y a las historias de Jira
Situación relevante | Dos días adicionales en una actividad de producción | Corrección del modelo con 45 % de avance reportado | Pruebas y comparación de escenarios aún por confirmar

## Slide 17
17
Trazabilidad de los cambios
Aspecto | Corona | Multired | Banco Bansiso
Control de cambios | La solicitud CR-2026-001 registra ajustes y una mayor duración | Se plantea el 05/10/2026 tras la corrección y validación del modelo | El material no identifica una solicitud equivalente de modificación
Evidencia para revisar | Plan temporal, diagrama de Gantt, requisitos y solicitud de cambio | Plan, registro de avance, modelo y evidencias de las herramientas | Planificación, requisitos y registros de los escenarios probados
Los registros del material original describen los casos de referencia. Deben contrastarse con evidencias actualizadas.

## Slide 18
18
Requisitos para concluir cada caso
Aspecto | Corona | Multired | Banco Bansiso
Aprendizaje | La modificación del tiempo requiere revisar los vínculos entre tareas | La simulación necesita un modelo compatible y correctamente conectado | La conclusión debe considerar más de una configuración de atención
Pendientes | Reunir resultados validados y completar el expediente | Corregir el modelo y conservar resultados de ejecución | Obtener datos de las pruebas y explicar las diferencias
Condición de cierre | Comprobar los entregables y sus registros de validación | Resolver pendientes y verificar las operaciones interbancarias | Respaldar la atención simulada con pruebas y un informe final

## Slide 19
19
Contenido de la entrega final
Caso por resolver: organizar un paquete de entrega que permita revisar y utilizar el trabajo.
01
Descripción de la entrega: identificar objetivos, productos y requisitos que cuentan con validación.
02
Archivos utilizables: incluir los modelos y las simulaciones con la versión que recibe el responsable.
03
Sustento del análisis: conservar pruebas, incidencias y resultados de los escenarios comparados.
04
Continuidad: incorporar instrucciones, decisiones de cambio, pendientes y recomendaciones.
Criterio de resolución: el expediente debe permitir revisar lo realizado y continuar el trabajo cuando sea necesario.

## Slide 20
20
Validación de la entrega
Caso por resolver: documentar la decisión del responsable sobre los productos entregados.
Elemento | Contenido mínimo
Entrega | Nombre del proyecto, fecha, versión y entregables revisados.
Verificación | Criterios acordados, evidencia revisada y resultado de la validación.
Pendientes | Incidencias abiertas, restricciones y acuerdos para su atención.
Decisión | Aceptación, aceptación con condiciones o rechazo, con responsable y fecha.
Criterio de resolución: completar una tarea en el tablero no sustituye el registro de aceptación de la entrega.

## Slide 21
21
Ruta de verificación y cierre
Paso | Actividad | Producto
1 | Verificar el alcance y los requisitos | Lista de cumplimiento
2 | Ejecutar y revisar las pruebas | Resultados y evidencias
3 | Calcular indicadores y explicar desviaciones | Evaluación final
4 | Registrar problemas y aprendizajes | Lecciones aprendidas
5 | Integrar los documentos y archivos | Expediente final
6 | Entregar y obtener la decisión del responsable | Registro de aceptación
7 | Formalizar el cierre y archivar | Acta y archivo del proyecto

## Slide 22
22
Hallazgos del análisis
01
Los casos necesitan evidencia de ejecución para que la evaluación supere la revisión del plan.
02
Corona muestra la relación entre la duración de una tarea, sus sucesoras y la autorización de un cambio.
03
Multired muestra que el porcentaje de una actividad no basta para describir el estado de todo el proyecto.
04
En Banco Bansiso, la comparación de escenarios fundamenta los resultados. La documentación y la aceptación permiten completar la entrega.
La resolución identifica qué revisar. La validación final depende de la evidencia disponible de cada proyecto.

## Slide 23
23
Comparación final de los tres proyectos
Aspecto | Corona | Multired | Banco Bansiso
Objetivo | Evaluar la operación desde producción hasta venta | Verificar retiros y consultas con el banco emisor | Comparar espera y atención bajo varios escenarios
Situación de referencia | Duración ajustada a ocho días. Aprobación pendiente | Modelo en corrección: 45 %. Fecha planteada: 05/10/2026 | Plan organizado, con validación de resultados pendiente
Evidencias de revisión | Calendario, historias y solicitud de modificación | Registro de avance, modelo y capturas de ejecución | Calendario, requisitos y evidencia de escenarios
Pendientes para cerrar | Comprobar las etapas y completar el expediente | Corregir el proceso y respaldar la simulación | Explicar los resultados y preparar la entrega
En los tres casos, el cierre requiere pruebas, documentación y aceptación del responsable.

## Slide 24
24
Conclusiones
La conclusión de un proyecto se fundamenta en entregables comprobados y decisiones registradas.
Las medidas de desempeño permiten explicar los avances y los pendientes cuando sus datos tienen respaldo.
Conservar aprendizajes y documentos de entrega permite aprovechar la experiencia y continuar el trabajo.
Fuentes de Informacion
https://fastercapital.com/es/tema/cierre-y-evaluaci%C3%B3n-del-proyecto.html
https://aprendeindustrial.com/evaluacion-y-cierre-de-proyectos/
https://es.scribd.com/document/481974672/CIERRE-DE-PROYECTOS-Y-EVALUACION